# Báo cáo rà soát Nhật ký — 22/10/2026

File này viết để dán sang đoạn chat khác làm tiếp. Đọc CLAUDE.md, docs/SPEC.md, docs/PLAN.md trước. Đạt nói chuyện kiểu tao/mày, thích trả lời thẳng, không khen xã giao.

Mốc: main tại 673a382 (đã gồm PR #25 màn Quản lý ghim, #26 nút nhanh chọn danh mục, #27 sửa ô giờ/thanh nút/thứ tự “Đã ghi”). Lint, tsc, 404 test, build đều xanh.

## 1. Cách rà soát và độ tin cậy

Ba bên rà soát độc lập, chỉ đọc, không sửa repo: (A) logic core/sync, (B) chất lượng code, bảo mật, hiệu năng, (C) UI/UX chụp và xem ảnh trong Chromium 360/390/430px, sáng và tối.

Mỗi mục ghi mức chắc chắn: - [đã kiểm] người viết báo cáo này đọc lại code và xác nhận. - [đọc code] bên rà soát xác minh bằng đọc code, chưa kiểm lại. - [chạy thử] bên rà soát chạy được ví dụ tái hiện. - [thấy ảnh] thấy trong ảnh chụp Chromium. - [nghi] chưa xác minh.

Chromium không tái hiện được lỗi riêng của iOS Safari (ô time/date, bàn phím, safe-area, hoạt ảnh). Mọi thứ về iPhone ở mục 5 là chưa kiểm.

## 2. Nhóm A — Logic và dữ liệu (làm trước)

### A1. [CAO] [đã kiểm] Sync đầu tiên có thể ghi đè bản thật trên Drive bằng defs/settings mặc định

- Chỗ: src/data/seed.ts, src/data/repository.ts (saveDefs, saveSettings), src/sync/engine.ts (syncDoc).

- Kịch bản: máy mới, chọn “Dùng ngay, đăng nhập sau”. Seed có updatedAt = epoch và dirty: 0. Sửa một thói quen hoặc cài đặt thì saveDefs ghi toàn bộ defs mặc định với dirty: 1 và updatedAt mới. Đăng nhập xong, syncDoc thấy local mới hơn nên ghi đè nk_defs.json thật. Máy kia kéo về và mất thói quen, danh mục, nút nhanh.

- Cùng cơ chế: hai máy sửa defs ở hai chỗ khác nhau, máy updatedAt muộn hơn xoá thay đổi của máy kia (merge theo cả file, không theo từng phần tử).

- Hướng sửa: lần sync đầu mà local chỉ có seed và remote có dữ liệu thì remote thắng; cân nhắc merge defs theo từng phần tử (id) thay vì cả file. Cần test. Đây là thay đổi hành vi sync, hỏi Đạt trước.

### A2. [VỪA] [đọc code] Khôi phục sao lưu và kéo từ Drive không kiểm tra hình dạng bản ghi

- src/backup/snapshot.ts (parseSnapshot chỉ kiểm version và Array.isArray, restoreSnapshot ghi thẳng), src/sync/engine.ts:68-90.

- File hỏng hoặc updatedAt ở tương lai xa (vd 9999) vào IndexedDB rồi lên Drive, thắng merge mãi, có thể làm trắng màn Hôm nay.

- Hướng sửa: hàm thuần isEntry/isDay trong core/ (kiểu, id, regex dateKey, ISO hợp lệ, chặn updatedAt > now + 1 ngày), bỏ bản ghi hỏng và báo số bị bỏ; thêm test.

### A3. [VỪA] [đọc code] Tương quan lag 0 ghép chỉ số giấc ngủ của “đêm bắt đầu ngày d” với kết quả của chính ngày d

- src/core/correlation/engine.ts:188-196; các metric bedtime, sleep_hours, sleep_midpoint, bedtime_sd7, screen_before_bed, last_meal_to_bed, last_coffee_to_bed, late_eating.

- Điểm ngày và tâm trạng của ngày d được chấm trước khi ngủ, nên nhân quả ngược. Có thể sinh insight sai chiều, kéo theo action và thí nghiệm sai. SPEC 8.3 chỉ cho giấc ngủ ghép lag 1.

- Còn nợ cũ: tương quan lẫn yếu tố ngày thường/cuối tuần (đã ghi trong tài liệu, chưa sửa).

### A4. [VỪA] [đọc code] “Đi ngủ”/“Thức dậy” không giới hạn thời lượng

- src/data/sleep.ts:35-58, src/core/sleep.ts:32-45 (maxHours = 24).

- Quên bấm Thức dậy lúc 07:00; tối 22:30 bấm “Đi ngủ” thì bị từ chối; sáng hôm sau bấm Thức dậy đóng entry cũ thành ~32h. sleep_hours, bedtime, insight sai. finishPatch có trần 16h nhưng đường sleep không dùng.

### A5. [VỪA] [chạy thử] habit_rate và habit:<id> không trả null ở ngày chưa ghi gì (vi phạm luật null ≠ 0)

- src/core/metrics/definitions.ts:400-411, :441-451.

- Ngày không có entry: thói quen quit luôn “đạt”, build luôn “trượt” (habit_rate = 0.5). Kéo trung bình tuần và các cặp tương quan.

- Liên quan: dayStatus coi thói quen quit/<= là đạt ở ngày chưa ghi (có chú thích là cố ý) nên streak của thói quen quit tăng cả khi không mở app. Hỏi Đạt có chủ ý không.

### A6. [VỪA] [chạy thử] copyToDay làm khối vắt qua dayStartHour có end < start

- src/core/entryForm.ts:60-64. Làm việc 02:00→05:00 chép sang ngày khác cho start = …-23T02:00, end = …-22T05:00. Hàm này không dùng resolveEnd như form.

### A7. [VỪA] [chạy thử] completionRate của thói quen “x lần/tuần” tính sai

- src/core/habits.ts:171-176: đếm mọi ngày đạt rồi chia times × days / 7, không đếm theo tuần. Ví dụ “3 lần/tuần”, làm 7 lần tuần đầu rồi bỏ 3 tuần: 58% dù chỉ 1/4 tuần đạt.

### A8. [VỪA] [đọc code] Chuỗi thói quen bị cắt theo cửa sổ nạp 120 ngày

- src/ui/screens/Habits.tsx:23,32 [đã kiểm]. Streak dài hơn 120 ngày hiện tối đa ~120, “tỷ lệ” cũng chỉ trong cửa sổ. Sửa: nạp từ habit.startDate, hoặc ghi rõ “trong 120 ngày”. Hỏi Đạt có chủ ý không.

### A9. [VỪA] [đọc code] Token bị xoá khi chỉ mất mạng; 401 lần hai hiện “error” thay vì “Đăng nhập lại”

- src/auth/token.ts:92-96 [đã kiểm]: .catch gọi forget() với mọi lỗi, kể cả AuthNetworkError. Chỉ nên forget() khi AuthRequiredError. Kiểm token.test.ts có phủ trường hợp này không.

- src/drive/client.ts:33-45, src/sync/engine.ts:213-224: 401 lần hai ném DriveError(401) nên trạng thái là error, trái CLAUDE.md (“thất bại mới hiện Đăng nhập lại”).

- signIn() trả luôn promise của yêu cầu im lặng đang treo (timeout 15s) nên bấm nút có thể không mở popup trong ≤15 giây.

- src/sync/engine.ts:218: mọi TypeError bị coi là offline, che lỗi lập trình.

### A10. [VỪA] [đọc code] Metric dùng clockHours sai cho giờ sau nửa đêm trước dayStartHour

- last_coffee_time, dinner_time, work_start_time (definitions.ts:190-196, 236-242, 343-349) và rule late_coffee (rules.ts ~102). Cà phê lúc 01:00 (thuộc ngày logic trước) ra 1.0 = “uống sớm”, rule “cà phê muộn” không bắn. nightHours đã xử lý đúng cho giờ ngủ nhưng các metric này không dùng.

### A11. [THẤP–VỪA] [đọc code] payload.isOvertime là số liệu dẫn xuất lưu cứng (vi phạm luật #8)

- src/data/repository.ts:23-35, metric overtime_hours. Chỉ tính lúc tạo/sửa; đổi workStart/workEnd/workDays thì entry cũ không đổi theo; entry nhập CSV và khối chưa kết thúc không có cờ nên overtime_hours = 0. Sửa bằng cách tính lại từ Entry + Settings trong metric.

### A12. [THẤP] [đọc code]

- Lớp data/ không kiểm end > start hay độ dài tối đa (createEntry, updateEntry).

- saveSettings, saveDefs/upsertHabit, saveInsightStore đọc rồi ghi không nguyên tử; hai lần gọi gần nhau mất patch của lần trước.

- social_jetlag lấy đêm T7 và CN làm “cuối tuần” (weekday(k) >= 5); SPEC dòng 332 ghi “T7–CN” mơ hồ. Theo CLAUDE.md đây là mâu thuẫn cần hỏi Đạt, không tự sửa.

## 3. Nhóm B — Code, kiến trúc, hiệu năng

Tốt: src/core không import Preact/Dexie/fetch/localStorage; UI không gọi Drive; không có innerHTML/dangerouslySetInnerHTML/eval; không có secret (chỉ clientId public); token nk_tok_v1 đúng thiết kế; DevPanel/dev không lọt vào bundle prod; npm audit --omit=dev 0 lỗ hổng; bundle JS 300 kB (gzip 100 kB).

Hiệu năng [đã đo, dữ liệu giả 730 ngày = 16.490 entry]: tạo context 11 ms, tính mọi metric 98 ms, tương quan 182 ms. Chưa có vấn đề.

Cần làm: - B1 [VỪA, đọc code, đã kiểm] Cập nhật PWA có thể kẹt bản cũ. registerType: 'prompt'; trạng thái available chỉ hiện trong Cài đặt → Ứng dụng, App.tsx không thông báo. Hướng sửa: chip/toast “Có bản mới — Cập nhật” ở màn chính, hoặc tự cập nhật khi không có form mở. - B2 [THẤP, đọc code] useLive nuốt lỗi (src/ui/useLive.ts:8): truy vấn lỗi thì màn trắng vĩnh viễn. Trả thêm error và hiện thông báo chung. - B3 [THẤP, đọc code] getRunningEntries quét toàn bảng (repository.ts:137-139), chạy lại mỗi lần bảng đổi; Today.tsx có 9 useLive riêng lẻ. Chưa đau ở 16k entry; thêm index cần đổi schema nên phải hỏi/migration. - B4 [THẤP, đọc code] Hàm/file dài: Today() ~337 dòng, Habits() ~272, ManageDefs.tsx 574, EntryForm.tsx 422, charts.tsx 400. Gợi ý tách có chủ đích: hook useTodayData, habitRow thành hàm thuần có test trong core/habits.ts, tách editor trong ManageDefs. - B5 [THẤP, đọc code] Trùng lặp: shiftMonth ở stats/Overview.tsx:153 và stats/Health.tsx:11 (nên là addMonths trong core/date.ts), HISTORY_DAYS khai báo ở 3 nơi với giá trị khác nhau (97 / 120 / 180), mean() định nghĩa lại ở 5 nơi (3 bản chia 0 ra NaN, 2 bản trả null), màu mặc định hard-code ở 3 nơi (#6c6c70, #3b4a9e). - B6 [THẤP, đọc code] Sync/restore get từng bản ghi trong vòng lặp (nên bulkGet). Thiếu test cho snapshot.ts/importCsv.ts với dữ liệu hỏng. - B7 [ghi nhận, không sửa] Khoá phóng to (chủ ý), khoá app chỉ chặn UI bằng WebAuthn và không mã hoá IndexedDB (đúng thiết kế).

## 4. Nhóm C — UI/UX

Đo tự động 14 màn ở 360/390/430px: không tràn ngang; không nút icon nào thiếu aria-label.

Đã thấy tận mắt, xếp theo mức độ:

- [CAO] [thấy ảnh] Ghi từ Hôm nay mất 3 chạm (chọn nút → chọn danh mục → form đầy đủ → lưu), trái luật ≤ 2 chạm. Chỉ Uống nước đạt 2 chạm. Đề xuất: chọn danh mục xong ghi ngay (giờ = bây giờ) kèm toast “Sửa / Hoàn tác”; việc kéo dài thì chọn danh mục = bắt đầu chạy. Cần Đạt quyết vì có thể chủ ý.

- [CAO, cần kiểm lại] Nút lưu ghi “Bắt đầu” cả với bữa ăn. Bên rà soát báo bấm xong lưu thành bản ghi tức thời; code EntryForm.tsx:403 là startsBlock ? 'Bắt đầu' : 'Lưu'. Cần xác minh startsBlock với loại meal, và hành vi thật (chạy tiếp hay tức thời).

- [CAO] [đã kiểm một phần] Nút chạm < 44px: .btn.small 36px (style.css:215), .pills button 40px, công tắc luật cảnh báo 52×32, nút trạng thái đồng bộ ở topbar cao ~17px. Đặt min-height: 44px cho các lớp đó.

- [CAO] [thấy ảnh] Ô lịch tháng chữ không đọc nổi ở cực trị cả sáng lẫn tối (chữ cố định, nền color-mix), không có chú giải thang màu. Đổi màu chữ theo độ sáng nền, thêm chú giải, bấm ô xem giá trị.

- [VỪA–CAO] [thấy ảnh] “Đồng bộ ngay” khi chưa đăng nhập không phản hồi gì; còn nút đỏ “Đăng xuất” dù chưa đăng nhập, và không có nút “Đăng nhập”. Liên quan A9.

- [VỪA–CAO] [đã kiểm] Sheet không phải dialog đúng nghĩa: không role="dialog"/aria-modal, không đóng bằng Esc, không bẫy focus, không nút đóng hiện.

- [VỪA] [đã kiểm] Toast ở trên cùng (top: calc(68px + safe-area)), đè thanh chọn ngày, xa ngón cái. Đặt phía trên tab bar.

- [VỪA] [thấy ảnh] So sánh tuần dễ hiểu sai: mũi tên % không màu tốt/xấu; phần trăm trên thang 1–5 hoặc giờ trong ngày vô nghĩa (“Giờ đi ngủ ↑3%”); thẻ thiếu thang “/5”, “/10”. Đổi thành chênh lệch tuyệt đối (“+0,4 điểm”, “+24 phút”) và tô màu theo chiều tốt/xấu từng chỉ số.

- [VỪA] [thấy ảnh] Biểu đồ thiếu trục, giá trị, chú giải: “Xu hướng 90 ngày” dồn ở bên phải khi ít dữ liệu; cột theo thứ không có giá trị; cột chồng ở “Thời gian” không chú giải, hai màu xanh khó phân biệt.

- [VỪA] [đã kiểm một phần] Chữ tiếng Anh lọt vào UI: “Stress” (ReviewSheet.tsx:86), “Tự tick” (HabitForm.tsx:110), “Streak sắp đứt”, “Tick ngay ở đây”, “OT”, “TB”, “Entry” trong câu trạng thái rỗng của Tag. Gợi ý: “Căng thẳng”, “Tự đánh dấu”, “Chuỗi ngày sắp đứt”, “Giờ tăng ca”, “Trung bình”, “bản ghi”.

- [VỪA] [thấy ảnh] Thang 1–5 / 1–10 không giải nghĩa (Tâm trạng, Năng lượng, Stress, Tập trung, Điểm cả ngày). Thêm nhãn hai đầu; riêng Stress nói rõ chiều.

- [VỪA] [thấy ảnh] HabitForm có 7 nhóm lựa chọn để thêm một thói quen. Chỉ hiện Tên + Lịch + Nhắc, gập phần còn lại vào “Tuỳ chọn nâng cao”; thêm placeholder ví dụ.

- [THẤP–VỪA] “Giá trị / Đơn vị” ở mọi form là chung chung; form dài tới 3 màn hình ở 360px. Ẩn trừ loại có ý nghĩa số.

- [THẤP–VỪA] Khoảng cách: thẻ thiếu dữ liệu sát thẻ “Xu hướng 90 ngày”; sheet “Thêm” chỉ ghi “Thêm” (nên “Thêm nút nhanh”), nhãn “Danh mục hiện khi bấm nút” dính chip đầu (đây là phần mới của PR #26).

- [THẤP–VỪA] Pills tab con xuống dòng không đều (3+2, 3+3); comment trong Pills.tsx nói “một hàng cuộn ngang” nhưng CSS là flex-wrap.

- [THẤP–VỪA] Chữ cam “Chưa đăng nhập, dữ liệu chỉ lưu trên máy” 11,5px, tương phản ≈ 4,0:1, và là gần như nút duy nhất để đăng nhập khi đã bỏ qua màn Login.

- [THẤP] Chip trên Hero (Ngủ, Sáng, Trưa, Tối…) giống nút nhưng không bấm được; “Mục cốt lõi” khó hiểu; thẻ “Đang làm” nên lên đầu; lịch tháng và 6 chỉ số tuần lặp ở hai tab; dòng thói quen không có dấu hiệu bấm được; “Ngân sách tuần này” dễ nhầm với tiền (đổi “Mục tiêu giờ tuần này”); nút “+10’” có aria-name “Thêm”.

- [THẤP] Đơn vị trộn (“15p”, “+10’”, “20 phút”, “1h16”); “Đổi” trong báo cáo nên là “Thay đổi”; 10 dòng luật cảnh báo lặp “Bấm để chỉnh ngưỡng”; khoá app dùng công tắc phân đoạn khác công tắc trượt ở nơi khác; ba nút “Bắt đầu −15p/−30p/−1h” dễ nhầm với nút lưu “Bắt đầu”; hai ô giờ ở trang Mục tiêu lệch lề.

- [THẤP] Mũi tên lịch ◀ ▶ trong Thống kê khác chevron của DateNav; nhãn tab bar 11,2px nhỏ.

## 5. Chưa kiểm — cần Đạt thử trên iPhone thật

- Ô giờ/ngày trong sheet có hết tràn sau PR #27 không (đã thêm appearance: none kiểu iOS, nhưng Chromium không tái hiện lỗi gốc).

- Bàn phím ảo che nút Lưu/Huỷ ở đáy sheet khi nhập tag/ghi chú; home indicator đè nút Lưu.

- Khoá phóng to; hoạt ảnh sheet có giật không; cuộn nền khi sheet mở; màn Quản lý khi bàn phím hiện.

- Face ID ở màn khoá. Sheet khôi phục JSON/CSV và ảnh chưa được mở khi rà.

- Chưa rà từng sheet ở các tab Ghi bù, Thói quen, Cài đặt cho lỗi ô giờ/thanh nút theo cách từng cái một (script tự động chỉ phủ các sheet ở Hôm nay).

## 6. Thứ tự làm đề xuất (mỗi đợt một PR, test trước, lint + test + build trước khi mở PR)

Đợt 1 — an toàn dữ liệu (cần Đạt đồng ý hành vi sync): A1, A2, A4, A9, rồi B1 (báo bản mới) để các bản sửa tới được máy.

Đợt 2 — số liệu đúng: A5, A7, A8, A10, A6, A11; rồi A3 (giấc ngủ lag 1) kèm sửa confound ngày thường/cuối tuần nếu Đạt muốn.

Đợt 3 — UX nhanh, ít rủi ro: mục 3 (44px), 6 (dialog/Esc), 7 (toast), 4 (lịch), 10 (chữ Việt), 11 (nhãn thang), 5 (đăng nhập), 14, 15, 16.

Đợt 4 — cần Đạt quyết trước: mục 1 (ghi 2 chạm, hoàn tác), 2, 8, 9, 12, 13, 17.

Đợt 5 — dọn code khi tiện: B2–B6.

## 7. Câu hỏi cần Đạt trả lời trước khi làm

- Sync lần đầu: remote luôn thắng nếu local chỉ có seed, và merge defs theo từng phần tử — đồng ý không?

- Streak thói quen > 120 ngày: sửa cho đúng hay chủ ý chỉ xem 120 ngày?

- Thói quen quit/<= ngày chưa ghi gì: tính “đạt” (hiện tại) hay “chưa có dữ liệu”?

- Ghi từ Hôm nay: chuyển sang ghi ngay + toast Hoàn tác (2 chạm), hay giữ form đầy đủ?

- social_jetlag: cuối tuần là đêm T7–CN hay đêm T6–T7?

- Có migration chuyển entry cũ “activity” sang “Học tập” cho các danh mục đã đổi loại không?

## 8. Ghi chú cho người làm tiếp

- Luật cứng: một toDateKey; không lưu số liệu dẫn xuất; null ≠ 0; xoá mềm; không tiền; thay schema đã có dữ liệu thật phải hỏi và có migration; không thêm dependency.

- Mỗi task xong tick docs/PLAN.md cùng commit (T7.8–T7.10 là mới nhất).

- Trước mỗi PR chạy cả ba: npm run lint (toàn repo), npm run test, npm run build — Deploy chạy đúng ba bước này (PR #21 và #22 từng fail vì lint).

- Chạy dev bằng Playwright: tránh pkill -f (từng giết chính shell); dùng PID file.

- Đạt thường yêu cầu “vào PR mới” cho mỗi đợt; không tạo PR nếu chưa được bảo.